2023/10/24　Stakさんとのヒアリング

●先方　Stak上本さん（多分CTO）

●現状

・Stakさんは標的型メール訓練システムの開発を委託されている。つまり、エンドクライアントさんがいる。

・標的型メール訓練システム の現行システムがあり、色々問題があり、作り直したい。

・マイグレーション時は企業とユーザーデータのみ移行する。それ以外のデータ移行は不要。

・今の構成RoR、Next.js、AWS（移行後も）、MySQL（Aurora）

→移行後はNode.js+Next.jsを希望。ただし、提案可能

・現行バージョンの問題がたくさんある。クライアントの要望をつかまずにプロトタイプを作ってちょっとずつ育てるという方法で実装した。したがって資料がほとんどない。かつ、

・RoRのライブラリも今サポート外だったり。なので、言語は変えたい。

・ユーザービリティが悪いので、UIは変えたい。

・機能は基本的に現状を保持する想定だが、クライアントの要望で機能追加が出るかも。

・現行バージョンは運用１年くらい。

・NDA後にステージングのアカウント発行はできるので、それを確認すれば現状の機能がわかるかも。見積もりも、今と同じものを作った場合という前提で作成する。

・移行前後の機能の正誤判定に関しては、

・Stakさんが受け入れテストで確認

・Stakさんと先方で設計レビューをする。

●役割分担

・先方は客とのディレクションのみ

・要件定義以降を委託したい

・サーバはAWS / ECSを使っていてコンテナを使っていて、移行後もコンテナを使った運用にしたい。

●スケジュール

ベンダー選定　11月上旬には決めたい

見積もり　11月6日週には揃えたい

着手　12月か年明け（早ければいい）

リリース　着手から半年後くらい（現行バージョンがあるので、必須のリリースはない）

●技術要件

上記

●チーム体制と役割分担

・御社：ディレクションのみ

・弊社：要件定義から全て

—------------------------------------------------------

2023/10/24　Hearing với Stak san.

● Partner: Stak Uemoto san（Có vẻ là CTO）

● Tình hình hiện tại

・Stak san được một bên uỷ thác phát triển “hệ thống hướng dẫn xử lý mail tấn công”. Tức là còn một bên thứ 3 là endclient nữa.

・Hiện tại, họ đã có một “hệ thống hướng dẫn xử lý mail tấn công” rồi, nhưng hệ thống đó có nhiều vấn đề, nên họ muốn xây dựng lại.

・Khi migrate thì chỉ migrate dữ liệu công ty và dữ liệu người dùng. Những data khác không cần migrate.

・Cấu hình hiện tại: RoR, Next.js, AWS (sau khi migrate cũng dùng), MySQL (Aurora)

→ Sau khi migarte thì họ muốn dùng Node.js+Next.js. Tuy nhiên, bên mình có thể đề xuất.

・Có rất nhiều vấn đề với version hiện tại. Hệ thống trước đây họ làm theo kiểu tạo prototype và đắp dần từng chút một, trong trạng thái chưa hiểu yêu cầu mong muốn của khách hàng. Vậy nên hầu như không có tài liệu nào. Hơn nữa, rất khó để vận hành hệ thống trong trạng thái nó được hình thành không có sự cân bằng hợp lý.

・Thư viện RoR bây giờ cũng không phải đối tượng hỗ trợ nữa. Do đó họ muốn thay đổi ngôn ngữ.

・Usability (tính sử dụng) cũng kém, nên họ muốn thay đổi cả UI.

・Về mặt chức năng, cơ bản họ dự định giữ nguyên như hiện tại, tuy nhiên cũng có thể sẽ có thêm các chức năng khác tùy theo mong muốn của client.

・Version hiện tại đã vận hành được khoảng 1 năm.

・Ký NDA xong là họ sẽ phát hành account môi trường staging cho mình, mình vào check thì sẽ nắm được các chức năng của hệ thống hiện tại. Về báo giá thì chúng ta estimate với tiền đề là làm một hệ thống giống như hệ thống hiện tại.

・Về việc xác định tính chính xác của các chức năng ở thời điểm trước và sau khi migrate, thì:

・Stak san sẽ test AT để check.

・Stak san và endclient sẽ cùng review design.

● Phân chia vai trò

・Partner sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng.

・Họ muốn ủy thác từ phần định nghĩa yêu cầu trở đi

・Về server thì đang dùng AWS / ECS và container, sau khi migrate vẫn muốn vận hành dùng container.

● Schedule

Chọn vendor :　Quyết định vào đầu tháng 11

Estimate - Báo giá :　Muốn có vào tuần 6/11

Start :　Tháng 12 hoặc đầu năm sau (càng sớm càng tốt)

Release:　Khoảng nửa năm sau khi start (Chưa bắt buộc release vì vẫn đang có hệ thống hiện tại)

● Yêu cầu kỹ thuật

Đã ghi ở trên

● Cơ cấu team và phân chia vai trò

・Quý công ty (partner): Làm việc trực tiếp với khách

・Công ty chúng tôi: Làm toàn bộ từ khâu định nghĩ yêu cầu trở đi