## 📄 クロージングミーティング議事録

Biên bản họp Tổng kết Dự án (Closing Meeting)

### 🕒 日時 (Thời gian):

2025年12月15日（木）15:00～16:00
 15/12/2025 (Thứ Năm) từ 15:00 đến 16:00

### 📍 場所 (Địa điểm):

Zoom会議（録画あり）
 Họp Zoom (có ghi hình)

### 👥 参加者 (Thành phần tham dự):

- ABC株式会社：田中様（PM）、佐藤様（QA）、山口様（ユーザー代表）

- 株式会社XYZ：ナム様（BrSE）、トゥイ様（Comtor）、ハイ様（開発）

### 📝 議事録内容 (Nội dung cuộc họp):

#### 1. プロジェクト成果の確認

Xác nhận kết quả dự án

- 要件通りの機能をすべて実装・納品済み。
 → Toàn bộ chức năng đã được phát triển và bàn giao đúng theo yêu cầu.

- UATテスト結果も合格、ユーザー確認済み。
 → Đã vượt qua kiểm thử UAT và được người dùng xác nhận.

- マニュアル、ソースコード、運用資料一式を納品済。
 → Đã bàn giao đầy đủ tài liệu hướng dẫn, source code và tài liệu vận hành.

#### 2. スケジュールと進行状況の振り返り

Tổng kết tiến độ và so sánh với kế hoạch

- 全体スケジュールより1週間早く完了。
 → Dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 tuần.

- コミュニケーションを密に取ったことで遅延を防止できた。
 → Nhờ trao đổi thường xuyên nên đã tránh được tình trạng chậm tiến độ.

#### 3. 課題と対応内容

Vấn đề phát sinh & cách xử lý

- 開発中にAPI仕様の変更あり → 即時対応し、影響範囲を限定。
 → Có thay đổi trong specs API trong giai đoạn dev → Đã xử lý ngay và hạn chế phạm vi ảnh hưởng.

- 一部テストケースの抜け漏れ → QAチームで再レビュー・補完済み。
 → Một số testcase bị thiếu sót → Đã được QA team rà soát và bổ sung.

#### 4. 今後に向けた改善点

Điểm cần cải thiện cho dự án sau

- 要件の初期段階での確定率を上げること。
 → Cần nâng cao độ ổn định của specs ngay từ đầu dự án.

- テスト設計フェーズでのレビュー強化。
 → Tăng cường review trong giai đoạn thiết kế testcase.

#### 5. 感謝の挨拶と今後の連携

Lời cảm ơn & định hướng hợp tác tương lai

- 本プロジェクトにご尽力いただき、誠にありがとうございました。
 → Xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực của tất cả thành viên trong dự án.

- 次回は保守フェーズでの対応を引き続きお願いしたい。
 → Mong tiếp tục hợp tác trong giai đoạn bảo trì sắp tới.

### ✅ 次回アクション (Hành động tiếp theo):

- 2025年12月20日までに最終請求書を送付予定。
 → Sẽ gửi hóa đơn cuối cùng trước ngày 20/12/2025.

- 保守契約について、年明けに別途打ち合わせを調整。
 → Về hợp đồng bảo trì sẽ tổ chức họp riêng sau kỳ nghỉ Tết.