## 📄 Biên bản Họp Tổng kết Dự án (Closing Meeting)

### 🕒 Thời gian:

15/12/2025 (Thứ Năm), 15:00 – 16:00

### 📍 Địa điểm:

Họp Zoom (có ghi hình)

### 👥 Thành phần tham dự:

- Công ty ABC: Anh Tanaka (PM), chị Sato (QA), anh Yamaguchi (đại diện người dùng)

- Công ty XYZ: Anh Nam (BrSE), chị Thủy (Comtor), anh Hải (Dev)

### 📝 Nội dung cuộc họp:

#### 1. Xác nhận kết quả dự án

- Đã phát triển và bàn giao đầy đủ các chức năng theo yêu cầu ban đầu.

- Dự án đã vượt qua kiểm thử UAT, được khách hàng xác nhận.

- Tài liệu hướng dẫn, mã nguồn và tài liệu vận hành đã bàn giao đầy đủ.

#### 2. Tổng kết tiến độ và so sánh với kế hoạch

- Dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch một tuần.

- Nhờ trao đổi chặt chẽ, nhóm đã tránh được việc phát sinh chậm trễ.

#### 3. Vấn đề phát sinh & cách xử lý

- Trong quá trình phát triển có thay đổi về specs API → nhóm đã xử lý kịp thời, giảm thiểu ảnh hưởng.

- Một số testcase ban đầu bị thiếu → nhóm QA đã rà soát và bổ sung hoàn thiện.

#### 4. Điểm cần cải thiện cho các dự án sau

- Cần làm rõ và khóa yêu cầu ngay từ giai đoạn đầu.

- Tăng cường hoạt động review trong giai đoạn thiết kế test.

#### 5. Lời cảm ơn & định hướng hợp tác

- Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và nỗ lực của tất cả các bên trong suốt dự án.

- Mong muốn tiếp tục hợp tác trong giai đoạn bảo trì sắp tới.

### ✅ Hành động tiếp theo:

- Dự kiến gửi hóa đơn cuối cùng trước ngày 20/12/2025

- Sẽ tổ chức cuộc họp riêng về hợp đồng bảo trì sau kỳ nghỉ Tết