## 📄 Biên bản họp Khởi động Dự án (Kickoff Meeting)

### 🕒 Thời gian:

29/07/2025 (Thứ Ba) từ 10:00 đến 11:00

### 📍 Địa điểm:

Họp qua Zoom

### 👥 Thành phần tham dự:

- Công ty ABC: Anh Tanaka (PM), chị Sato (QA)

- Công ty XYZ: Anh Nam (BrSE), chị Thủy (Comtor), anh Hải (Dev)

### 📝 Nội dung họp:

#### 1. Giới thiệu tổng quan dự án

- Dự án phát triển mới ứng dụng web hỗ trợ nghiệp vụ theo yêu cầu từ khách hàng.

- Thời gian hợp đồng dự kiến: từ ngày 01/08/2025 đến ngày 31/01/2026.

#### 2. Giới thiệu thành viên

- Phía ABC: Anh Tanaka (quản lý dự án), chị Sato (phụ trách kiểm thử).

- Phía XYZ: Anh Nam (kỹ sư cầu nối – BrSE), chị Thủy (phiên dịch), anh Hải (lập trình viên).

#### 3. Xác nhận lịch trình dự kiến

- Thiết kế cơ bản: Đầu tháng 8

- Thiết kế chi tiết: Cuối tháng 8

- Lập trình và kiểm thử đơn vị: Tháng 9 đến tháng 11

- Kiểm thử tổng hợp: Tháng 12

- Bàn giao: Giữa tháng 1

#### 4. Công cụ sử dụng và phương thức liên lạc

- Quản lý task: Backlog

- Quản lý mã nguồn: GitHub

- Họp & chat: Zoom và Chatwork

#### 5. Phương án triển khai tiếp theo

- Tổ chức họp định kỳ vào mỗi thứ Ba, từ 10:00 đến 10:30.

- Sử dụng file Q&A để tổng hợp và xử lý các điểm chưa rõ trong quá trình dự án.

### 📌 Các lưu ý khác:

- Nếu phát sinh thay đổi về yêu cầu, sẽ tiến hành báo giá lại tương ứng từng lần.

### ✅ Hành động tiếp theo:

- Phía XYZ sẽ chuẩn bị bản nháp tài liệu thiết kế trước ngày 01/08.