## 📄 Biên bản họp Khởi động dự án (Kickoff Meeting)

### 🕒 日時 (Thời gian):

2025年7月29日（火）10:00～11:00
 29/07/2025 (Thứ Ba) từ 10:00 đến 11:00

### 📍 場所 (Địa điểm):

Zoom会議
 Họp qua Zoom

### 👥 参加者 (Thành phần tham dự):

- ABC株式会社：田中様（PM）、佐藤様（QA）

- 株式会社XYZ：ナム様（BrSE）、トゥイ様（Comtor）、ハイ様（Dev）

### 📝 議事録 (Nội dung họp):

#### 1. プロジェクト概要の説明

Giới thiệu tổng quan dự án

- クライアントの要望に基づき、業務支援Webアプリを新規開発。
 → Phát triển mới ứng dụng web hỗ trợ nghiệp vụ theo yêu cầu khách hàng.

- 契約期間は2025年8月1日～2026年1月31日。
 → Thời gian hợp đồng: từ 01/08/2025 đến 31/01/2026.

#### 2. メンバー紹介

Giới thiệu thành viên

- ABC側はPMの田中様、テスト担当の佐藤様が主に対応。
 → Phía ABC có anh Tanaka (PM) và chị Sato (QA) phụ trách chính.

- XYZ側はナム様（BrSE）、トゥイ様（Comtor）、ハイ様（開発担当）。
 → Phía XYZ có anh Nam (BrSE), chị Thuy (Comtor) và anh Hai (Dev).

#### 3. スケジュール確認

Xác nhận lịch trình

- 基本設計：8月前半

- 詳細設計：8月後半

- 開発・単体テスト：9月〜11月

- 総合テスト：12月

- 納品：1月中旬予定
 → Dự kiến thiết kế cơ bản đầu tháng 8, phát triển từ tháng 9 đến tháng 11, test và bàn giao trong tháng 12 – 1.

#### 4. 使用ツール・連絡方法

Công cụ sử dụng và cách liên lạc

- タスク管理：Backlog

- ソース管理：GitHub

- 会議・チャット：Zoom、Chatwork
 → Sử dụng Backlog để quản lý task, Github để quản lý source, Zoom/Chatwork để trao đổi.

#### 5. 今後の進め方

Phương án triển khai tiếp theo

- 毎週火曜日に定例会を実施（10:00～10:30）
 → Họp định kỳ hàng tuần vào thứ Ba (10:00–10:30)

- Q&Aシートを活用して、不明点を随時整理
 → Sử dụng Q&A sheet để tổng hợp các điểm chưa rõ.

### 📌 その他 (Khác):

- 要件の変更が発生した場合は、都度見積り対応。
 → Trường hợp có thay đổi yêu cầu sẽ báo giá lại theo từng lần.

### ✅ 次回アクション (Hành động tiếp theo):

- XYZ側で8/1までに設計資料のドラフトを作成
 → Phía XYZ sẽ chuẩn bị bản nháp tài liệu thiết kế trước ngày 01/08