## Cần có trước khi dev bắt đầu code

### 1. Tech Stack & Architecture Document

Quyết định công nghệ cụ thể để dev không phải tự đoán:

- Frontend: React / Next.js / Vue? — Admin và Student dùng chung hay tách riêng repo?

- Backend: Node.js / Django / Laravel? — REST hay GraphQL?

- Database: PostgreSQL / MySQL?

- File storage: AWS S3 / Cloudflare R2 / VPS local?

- Video: Upload trực tiếp S3 hay qua server? Có dùng CDN không?

- Hosting: VPS / Vercel / Railway / Docker?

- Sơ đồ kiến trúc hệ thống (Client → API → DB → Storage)

### 2. Environment & Setup Guide

Hướng dẫn cài đặt môi trường dev local:

- Yêu cầu: Node version, Python version, DB version

- Cách chạy project lần đầu (npm install, migrate DB, seed data)

- File .env.example với tất cả biến môi trường cần có

- Cách chạy test

### 3. Git & Branching Convention

- Quy tắc đặt tên branch: feature/, fix/, hotfix/

- Commit message convention: feat:, fix:, docs:

- Flow: main ← develop ← feature branches

- Ai review, ai merge, merge vào branch nào

## 🟡 Nên có trong Sprint 1–2

### 4. Error Codes & Validation Rules

Danh sách tất cả mã lỗi chuẩn hóa:

| Code | Message VN | HTTP |
| --- | --- | --- |
| EMAIL_ALREADY_EXISTS | Email đã được sử dụng | 409 |
| INVALID_CREDENTIALS | Sai email hoặc mật khẩu | 401 |
| ENROLLMENT_DUPLICATE | Bạn đã đăng ký khóa này | 409 |
| ... | ... | ... |

Giúp Frontend biết hiển thị thông báo lỗi gì cho người dùng.

### 5. Database Migration & Seed Script Plan

- Thứ tự tạo bảng (tránh FK dependency lỗi)

- Dữ liệu mẫu seed: 3 admin, 5 teacher, 20 student, 8 course, 50 lesson

- Script tạo system_configs mặc định, bank_info mẫu

### 6. QA / Test Checklist (UAT)

Danh sách test case cho từng luồng quan trọng:

- ✅ Học viên đăng ký → thanh toán → Admin duyệt → vào học

- ✅ Teacher tạo khóa → upload video → publish

- ✅ Kiểm tra phân quyền: Student không vào được /admin

- ✅ Video tracking 50% → mark completed

- ✅ Upload file > giới hạn → báo lỗi đúng

## 🟢 Nên có trước khi go-live

### 7. Deployment & Infrastructure Guide

- Môi trường: Dev / Staging / Production

- CI/CD pipeline (GitHub Actions, Gitlab CI...)

- Checklist trước khi deploy lên Production

- Backup strategy cho database

### 8. Project Timeline / Milestone Plan

Chia sprint theo chức năng:

| Sprint | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 tuần | Auth, User, Course CRUD |
| Sprint 2 | 2 tuần | Lesson, Upload video, Curriculum |
| Sprint 3 | 2 tuần | Enrollment, Payment flow, Progress |
| Sprint 4 | 2 tuần | Reports, Config, Bug fix, UAT |

### 9. Coding Conventions

- Quy tắc đặt tên biến, hàm, file

- Folder structure chuẩn (feature-based hay layer-based)

- Code style: ESLint/Prettier config, formatter

- Quy tắc viết API response nhất quán

## 🔵 Nice to have (sau MVP)

| Tài liệu | Mục đích |
| --- | --- |
| Changelog / Release Notes | Ghi lại thay đổi mỗi version |
| Glossary (Từ điển thuật ngữ) | Định nghĩa "Enrollment", "Progress", "Lesson"... thống nhất giữa PM-Dev-Client |
| Incident Runbook | Khi production lỗi thì làm gì, ai liên hệ ai |
| Security Checklist | OWASP top 10, JWT expiry, rate limiting, file upload validation |

## Tóm tắt theo thứ tự làm

Ngay bây giờ (trước sprint 1):

① Tech Stack + Architecture diagram

② Git convention + branching strategy

③ .env.example + Setup guide

Trong sprint 1:

④ Error codes list

⑤ DB seed script plan

Trước UAT:

⑥ QA / Test checklist

⑦ Deployment guide

Trước go-live:

⑧ Project timeline

Trong số này, ① Tech Stack là quan trọng nhất — vì nếu chưa chốt stack, dev sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đã quyết định dùng công nghệ gì chưa,