### Prototype:

### Tóm tắt nội dung từng file

### PRD.md — Product Requirements Document

### Scope MVP + quy tắc nghiệp vụ cứng (trạng thái enrollment, completion mode, upload rules)

### Ma trận phân quyền STUDENT / TEACHER / ADMIN

### Function list 9 module × 40+ chức năng, có cột ưu tiên Must/Should

### Screen list 12 màn web học viên + 14 màn Admin LMS, kèm URL đề xuất

### User flows step-by-step cho học viên và Admin/Teacher

### Acceptance Criteria cho 6 chức năng quan trọng nhất

### Non-functional requirements (bảo mật, file storage, SEO, responsive...)

### ERD.md — Entity Relationship Diagram

### 9 entity đầy đủ: users, courses, lessons, lesson_attachments, enrollments, payment_proofs, lesson_progress, system_configs, bank_info

### Từng entity: tên cột, kiểu dữ liệu, constraint, mô tả, index

### Diagram dạng Mermaid (dán vào mermaid.live để xem visual)

### Ghi chú thiết kế: UUID vs BIGINT, soft delete, partial unique index, chừa chỗ Quiz sau này

### API.md — API Specification

### 10 module, 47 endpoints đầy đủ

### Mỗi endpoint: method, path, auth level, request body, response 200, error codes

### Quy ước chuẩn: response format, HTTP status codes, Bearer token

### Bảng tóm tắt toàn bộ endpoints ở cuối file để dev reference nhanh

### —-----------------------------------------------

### Bước 1: Chốt phạm vi MVP (Scope)

- Thanh toán: chỉ chuyển khoản thủ công (Admin duyệt).

- Nội dung học: video + text (tài liệu Word/Excel/PPTX/PDF… để upload và download/xem).

- Quiz/bài tập: để sau (nhưng nên “chừa chỗ” trong data model và screen list).

- Chỉ số thành công: số khóa bán, tỷ lệ hoàn thành bài.
 4 quyết định kỹ thuật (để chốt tài liệu API + data chính xác)

- Video: bạn muốn upload file lên hệ thống hay chỉ dán link (YouTube/Vimeo/Drive)?

- Tài liệu: học viên download hay xem ngay trên web (viewer PDF/Office online) hay cả hai?

- Tiến độ: tính “hoàn thành bài” theo click mở bài hay theo xem video >= x%?

- Đa giảng viên: 1 khóa có 1 teacher hay nhiều teacher?

## Danh sách chức năng (Function list / Feature backlog)

Chia theo ứng dụng và vai trò. Đây là “xương sống” cho dev.

Gợi ý cấu trúc:

| Khu vực | Chức năng | Ưu tiên (MVP / sau) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, đổi mật khẩu | MVP |  |
| Học viên | Duyệt khóa, chi tiết khóa, giỏ hàng / thanh toán (nếu có), vào học bài, tiến độ | MVP |  |
| Admin LMS | CRUD khóa học, CRUD bài học/nội dung, quản lý user, phân quyền | MVP |  |
| Báo cáo | Doanh thu, học viên theo khóa | Sau MVP |  |

### Bước 2: Tài liệu PRD (Product Requirements Document)

Bạn tạo 1 file PRD (Google Doc/Notion) gồm các phần dưới đây. PRD này đủ để dev hiểu “cần làm gì”.

#### 2.1. Role & quyền (RBAC)

- Student (Học viên)

  - Xem trang chủ

  - Đăng ký / đăng nhập

  - Xem tất cả khóa (đã mua + chưa mua)

  - Xem khóa của tôi (đã mua/đã được duyệt)

  - Vào học, xem tiến độ

  - Xem/sửa thông tin tài khoản

- Teacher (Giáo viên)

  - Đăng nhập

  - Quản lý khóa học (tạo/sửa/xuất bản)

  - Upload bài học (video, tài liệu, text)

  - Xem danh sách học viên trong khóa (tối thiểu)

  - Xem thống kê cơ bản (tối thiểu)

- Admin

  - Toàn bộ quyền Teacher

  - Quản lý user + phân quyền

  - Duyệt thanh toán thủ công (duyệt enrollment)

  - Báo cáo thống kê toàn hệ thống

Quy tắc cứng MVP (rất quan trọng để dev code đúng):

- Student chỉ học được khi trạng thái đăng ký/thanhtoán là Approved.

- Khóa có trạng thái Draft/Published/Archived (MVP cần Draft + Published).

### Bước 3: Function list (MVP) theo module

Dùng bảng này làm “feature backlog” và là checklist giao dev.

#### 3.1. Auth & Account

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Quên mật khẩu / đổi mật khẩu (MVP có thể để sau nếu cần nhanh)

- Profile: xem/sửa thông tin cơ bản

#### 3.2. Catalog (Học viên)

- Trang chủ

- Danh sách khóa học (lọc/tìm kiếm: optional MVP)

- Chi tiết khóa học

  - Mô tả, giảng viên, giá, outline bài học (preview)

  - CTA: “Đăng ký / Thanh toán”

#### 3.3. Thanh toán thủ công (MVP)

- Student bấm “Đăng ký”

- Hệ thống hiển thị thông tin chuyển khoản + hướng dẫn + upload ảnh biên lai (optional)

- Tạo yêu cầu “Pending”

- Admin duyệt “Approved/Rejected”

- Student nhận thông báo trạng thái (MVP: hiển thị trong “Khóa của tôi” là đủ)

#### 3.4. My Courses & Learning (Học viên)

- Khóa của tôi: chỉ khóa Approved

- Trang học

  - Danh sách bài học trong khóa

  - Xem video / đọc text

  - Download tài liệu đính kèm

- Tiến độ

  - Tự động đánh dấu hoàn thành theo “đã xem 50% video / đã mở bài” (quy tắc bạn chọn)

  - Hiển thị % hoàn thành theo khóa

#### 3.5. Course Management (Admin/Teacher)

- CRUD Course

  - Title, description, thumbnail, price, status, teacherOwner

- CRUD Lesson

  - Title, order, type: Video/Text, content

- Upload tài nguyên

  - Video file / link (bạn quyết định)

  - Attachment: docx/xlsx/pptx/pdf (lưu file, metadata)

#### 3.6. User Management & RBAC (Admin)

- Danh sách user

- Tạo/sửa role: Student/Teacher/Admin

- Khoá/mở tài khoản (optional)

#### 3.7. Reports (MVP “vừa đủ”)

- Số khóa bán: count enrollment Approved theo khóa + tổng

- Tỷ lệ hoàn thành: % completion theo khóa (aggregate)

- Dashboard admin: cards + bảng đơn giản

### Bước 4: Screen list (MVP) theo từng web

#### 4.1. Web Học viên

- Home

- Register

- Login

- All Courses (toàn bộ khóa)

- Course Detail

- Checkout / Payment Instruction (chuyển khoản thủ công)

- My Courses

- Learning Player (học bài)

- Profile

- (Optional MVP) My Payments/Requests (xem pending/approved)

#### 4.2. Web Admin/Teacher (LMS)

- Admin Login

- Dashboard

- Courses List

- Create/Edit Course

- Course Curriculum (list bài học trong khóa)

- Create/Edit Lesson (Video/Text + upload attachments)

- Enrollments/Payments Approval (Admin duyệt)

- Students Management (list + detail)

- Users & Roles (Admin)

- Reports

### Bước 5: User flows (journey) dạng “luồng chuẩn” để dev bám

#### 5.1. Học viên

Home → All Courses → Course Detail → Register/Login → Payment Instruction → trạng thái Pending → Admin Approved → My Courses → Learning → Progress

#### 5.2. Admin/Teacher

Login -> Courses → Create course → Add lessons (video/text + attachments) → Publish → (Admin) Approve enrollments → Reports ->  Dashboard

### Bước 6: Data model tối thiểu (để dev thiết kế DB/API)

Các entity MVP nên có:

- User (id, email, passwordHash, name, status…)

- Role (Student/Teacher/Admin) hoặc UserRole

- Course (id, title, description, price, status, teacherId, thumbnail…)

- Lesson (id, courseId, title, order, type=VIDEO|TEXT, textContent?, videoUrl/file?, status)

- Attachment (id, lessonId, fileName, fileType, url, size)

- Enrollment (id, userId, courseId, status=PENDING|APPROVED|REJECTED, createdAt, approvedBy…)

- PaymentRequest (optional tách riêng; hoặc gộp vào Enrollment) (bankInfoSnapshot, receiptUrl?, note…)

- Progress (userId, lessonId, status, lastPosition?, updatedAt)

Chừa chỗ cho tương lai quiz/bài tập: sau này thêm Quiz, Question, Submission mà không phá cấu trúc course/lesson.

### Bước 7: Acceptance criteria (mẫu để bạn copy)

Ví dụ cho “Duyệt thanh toán thủ công”:

- Khi Student bấm “Đăng ký”, hệ thống tạo Enrollment trạng thái PENDING

- Student không vào trang học nếu Enrollment chưa APPROVED

- Admin có thể chuyển PENDING → APPROVED/REJECTED

- Khi APPROVED, khóa xuất hiện trong “My Courses” và học được ngay

### Bước 8: Bộ tài liệu tối thiểu bạn nên bàn cho developer

- PRD (mục tiêu, scope MVP, role, rules, function list, screen list, flows, acceptance)

- Wireframe hoặc prototype (Figma càng tốt) cho các màn quan trọng: Course detail, Payment instruction, Learning player, Admin course editor

- ERD sơ bộ (entities ở Bước 6)

- API list sơ bộ (endpoint CRUD course/lesson, auth, enroll/approve, progress, upload)